# Informe de Retrospectivas del Proyecto — VecindApp

## Sprint 1

- Registro de vecinos e inicio de sesión funcional.

- Configuración de Supabase, repositorio y entorno de trabajo.

-  Dificultades iniciales con roles y permisos.

- Mejora: Documentación técnica temprana y reuniones de seguimiento.

## Sprint 2

- Emisión de certificados en PDF y notificaciones email con SendGrid.

-  Flujo de aprobación de usuarios completado.

-  Retrasos por configuración y validaciones PDF.

-  Mejora: Pruebas funcionales planificadas y refactorización.

## Sprint 3

-  Implementación de módulo de solicitudes vecinales.

-  Vecino puede ver estado de sus solicitudes.

-  Administrador aprueba/rechaza solicitudes.

-  Algunos formularios y validaciones tomaron más tiempo.

-  Mejora: Optimizar tiempos y pruebas antes del despliegue.

## Sprint 4

-  Sistema de reservas de espacios vecinales funcional.

-  Noticias y avisos visibles en la plataforma.

-  Correcciones finales y mejoras UX.

-  Ajustes de última hora por conexión de módulos.

-  Mejora: Consolidar documentación y pruebas automatizadas.

## Retrospectiva Final del Proyecto

-  Se completó un MVP funcional con módulos clave: registro, login, certificados, solicitudes, reservas, noticias.

-  Trabajo colaborativo continuo en Trello y GitHub.

-  Comunicación efectiva y mejoras progresivas sprint a sprint.

-  Se enfrentaron retrasos técnicos en integraciones externas.

-  Aprendizaje: Mejor planificación técnica, más pruebas tempranas, y mayor documentación desde el inicio.