# Control de Riesgos — Proyecto VecindApp

## Matriz de Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cambios en requerimientos | Media | Alta | Comunicación constante con PO; revisión de backlog semanal | Mitigado |
| Falta de disponibilidad del equipo | Alta | Media | Reuniones programadas; trabajo colaborativo en Trello y GitHub | Controlado |
| Subestimación de esfuerzo técnico | Media | Media | Planning poker; revisión en retrospectivas | Controlado |
| Errores de integración Supabase | Media | Alta | Pruebas unitarias; validaciones progresivas | Mitigado |
| Fallas en envío de correos (SendGrid) | Media | Media | Configuración y pruebas; llaves y permisos correctos | Mitigado |
| Problemas UX o navegación | Baja | Media | Validación con usuarios; mejoras sprint a sprint | En mejora |
| Conflictos en código/repositorio | Baja | Media | GitHub; good practices commits | Controlado |
| Dependencia de conexión a Internet local | Baja | Baja | Trabajo offline cuando es posible; respaldo local | Sin impacto |
| Retrasos por pruebas y validaciones manuales | Media | Media | Planificación tests; ejecución por etapas | Controlado |

## 4. Conclusión

Los riesgos identificados fueron gestionados correctamente mediante prácticas ágiles, seguimiento en cada sprint y uso de herramientas colaborativas. El proyecto mantuvo control operacional, sin problemas críticos.