# Desarrollo del Proyecto — VecindApp (Bitácora Técnica y Resumen)

## 1. Contexto

VecindApp es una plataforma web desarrollada con Next.js y Supabase para digitalizar la gestión de una junta de vecinos: registro y aprobación de usuarios, emisión de certificados PDF, solicitudes y denuncias, noticias/comunicados y reservas de espacios.

## 2. Metodología y Organización

Se aplicó Scrum con 4 sprints quincenales. Se usó Trello para el tablero de tareas, GitHub para control de versiones y SendGrid para correos transaccionales.

## 3. Kronología de Entregas por Sprint (resumen)

Sprint 1: Base del proyecto, registro e inicio de sesión, estructura de BD.
Sprint 2: Certificados PDF, integración de correo y aprobación de usuarios.
Sprint 3: Módulo de solicitudes/denuncias y panel de seguimiento para vecinos.
Sprint 4: Reservas de espacios, noticias/avisos y mejoras UX.

## 4. Módulos Implementados

• Autenticación y perfiles (Supabase Auth)
• Gestión de solicitudes y denuncias
• Emisión de certificados PDF
• Reservas de espacios comunitarios
• Noticias/avisos para comunicación
• Panel administrativo (aprobaciones, gestión)

## 5. Entorno de Pruebas

Las pruebas se realizaron en entorno local (Chrome y Firefox), validando flujos clave, formatos de archivo y estados de cada proceso. Se documentaron resultados en el Plan de Pruebas.

## 6. Principales Desafíos

• Configuración de permisos y RLS en Supabase.
• Generación de PDF con compatibilidad de navegadores.
• Sincronización de estados entre módulos (solicitudes, reservas).

## 7. Próximos Pasos (Roadmap)

• Despliegue en producción (p. ej., Vercel) con variables seguras.
• Pruebas automatizadas (unitarias e integración).
• Mejoras de accesibilidad y performance.
• Ampliar módulo de proyectos/talleres con métricas.

## 8. Conclusión

El proyecto alcanza un ~60% funcional con módulos críticos operativos. La base técnica y el modelo de datos permiten continuar el desarrollo y escalar funcionalidades con buenas prácticas.