Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | VecindApp — Plataforma Integral para la Gestión de Juntas de Vecinos |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software Análisis y Diseño de Sistemas Gestión de Proyectos Informáticos Integración de Tecnologías y Servicios Web Seguridad y Gestión de Datos |
| Competencias | Implementar soluciones de software basadas en buenas prácticas de desarrollo. Diseñar e integrar modelos de datos seguros y escalables. Gestionar proyectos informáticos aplicando metodologías ágiles. Realizar pruebas funcionales y asegurar la calidad del sistema. Documentar procesos técnicos y comunicar resultados de manera profesional. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto VecindApp surge como respuesta a una necesidad real de las juntas de vecinos en Chile, las cuales históricamente gestionan trámites y comunicación mediante procesos manuales, documentos físicos y registros fragmentados. Esta situación afecta directamente la eficiencia administrativa, la transparencia y la participación vecinal. En el contexto de la carrera de Ingeniería en Informática, este problema es altamente relevante, ya que involucra la creación de soluciones tecnológicas, la gestión de datos, el desarrollo de plataformas web seguras y la integración de múltiples servicios externos. Además, se sitúa dentro del ámbito social, aportando valor a organizaciones territoriales que dependen de voluntariado y recursos limitados. El proyecto se contextualiza en el escenario chileno, específicamente en juntas de vecinos ubicadas en comunas urbanas como San Joaquín, donde existe una alta demanda de certificados, actividades comunitarias, eventos, proyectos y comunicación continua. Las personas afectadas directa o indirectamente son: - Adultos residentes que necesitan certificados oficiales. - Dirigentes y secretarios que deben gestionar solicitudes, actividades y documentos. - Vecinos que requieren información actualizada, noticias y participación comunitaria. El valor del proyecto radica en la creación de una plataforma moderna, segura y completa que digitaliza los procesos más importantes de una organización vecinal, permitiendo: - Mejorar la comunicación interna. - Modernizar trámites que antes eran presenciales. - Reducir tiempos de respuesta. - Facilitar la transparencia y trazabilidad. - Aumentar la participación comunitaria mediante actividades, noticias y avisos. VecindApp constituye un aporte real al contexto social y profesional, demostrando cómo las tecnologías actuales pueden transformar comunidades locales y optimizar su operación. |
| 2. Objetivos | Objetivo General Desarrollar una plataforma web integral que permita digitalizar los procesos de gestión, comunicación y participación de una junta de vecinos, mediante módulos especializados, flujos automatizados y herramientas de administración que faciliten el trabajo de la directiva y mejoren la experiencia de los residentes. Objetivos Específicos - Implementar un sistema de autenticación y registro seguro con validación documental. - Desarrollar un módulo de certificados digitales, incluyendo aprobación, rechazo y generación de PDF. - Incorporar un sistema de noticias, avisos e información relevante para la comunidad. - Implementar módulos de actividades, proyectos y reservas con sus respectivos flujos de gestión. - Integrar un mapa comunitario con geolocalización automática. - Configurar un sistema de notificaciones multi-canal (Email, Telegram y WhatsApp). - Integrar un chatbot de ayuda mediante IA para orientación al usuario. - Construir paneles de Secretaría y Administración con herramientas avanzadas. - Elaborar documentación técnica, backlog y manual de usuario. |
| 3. Metodología | El proyecto se desarrolló utilizando la metodología ágil Scrum, seleccionada por su flexibilidad y capacidad para adaptarse a cambios frecuentes en los requerimientos. La metodología permitió trabajar en ciclos iterativos entregando incrementos funcionales cada sprint. Fases y procedimientos aplicados - Planificación del Proyecto: Definición del alcance, épicas, Historias de Usuario y Product Backlog. - Sprint Planning: Selección de historias de usuario y desglose en tareas técnicas. - Desarrollo por Iteraciones: - Implementación de módulos en Next.js con Supabase. - Integración de APIs externas (SendGrid, Telegram, WhatsApp, OpenAI). - Diseño de interfaces y pruebas funcionales. - Revisión de Sprint: Presentación interna de avances funcionales y validación del incremento. - Retrospectiva: Análisis del sprint anterior, identificación de mejoras y ajustes al proceso. Pertinencia de la metodología Scrum permitió organizar el trabajo de forma incremental y gestionar adecuadamente las integraciones complejas (mapa, IA, bots, notificaciones). La metodología fomentó la adaptación continua y aseguró que cada sprint finalizara con funcionalidades reales, probadas y operativas. |
| 4. Desarrollo | Etapas o actividades desarrolladas - Diseño de arquitectura, estructura del proyecto y base de datos. - Implementación del sistema de registro y autenticación con validación y Turnstile. - Desarrollo del módulo de certificados (solicitud → aprobación → PDF). - Construcción de noticias, avisos y panel de comunicaciones. - Implementación del sistema de actividades con inscripción y cupos. - Módulo de proyectos vecinales con documentos adjuntos. - Módulo de reservas de espacios. - Mapa comunitario con Leaflet y geocodificación Nominatim. - Integración de notificaciones vía Email, Telegram y WhatsApp. - Chatbot de ayuda mediante IA. - Panel de Secretaría y Panel Administrador. - Pruebas unitarias, validaciones y optimización UI/UX. - Documentación técnica y ajuste de Backlogs. Elementos que facilitaron el desarrollo - Uso de frameworks modernos como Next.js y Supabase. - Dividir el trabajo en sprints con metas claras. - Comunicación constante dentro del equipo. - Reutilización de componentes y diseño modular. - Documentación centralizada del sistema. Dificultades enfrentadas - Integración de APIs externas con requerimientos técnicos complejos (WhatsApp Cloud API, Telegram Bot API). - Configuración avanzada de seguridad mediante Row Level Security (RLS) en Supabase. - Validación de archivos adjuntos en proyectos y reserva. - Errores en geocodificación de direcciones incompletas. - Ajustes del chatbot IA para limitar preguntas fuera de alcance. Ajustes realizados - Reorganización de prioridades para finalizar primero los módulos críticos (certificados, registro, noticias). - División de tareas grandes en subtareas más pequeñas. - Ajustes en las reglas RLS y en flujos de notificaciones. - Optimizaciones de rendimiento en el mapa comunitario. - Mejora del prompting del chatbot para restringir su comportamiento. |
| 5. Evidencias | Para demostrar el avance y resultados finales del proyecto, se recopilaron evidencias relevantes de: Evidencias Técnicas - Capturas reales de todos los módulos del sistema. - Backlog completo con 38 Historias de Usuario. - Sprint backlog y gráficos de avance. - Código fuente documentado en GitHub. - Diagramas de estructura y flujo del sistema. Evidencias Funcionales - Registro y autenticación funcionando. - Certificados digitales generados en PDF. - Publicación de noticias y avisos. - Actividades, proyectos y reservas totalmente operativos. - Mapa comunitario con clustering de vecinos. - Notificaciones multi-canal en funcionamiento. - Chatbot de ayuda operativo con IA. - Paneles de Secretaría y Administrador completos. Estas evidencias permiten visualizar el resultado final y verificar la implementación correcta de todos los módulos. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Reflexión sobre el desarrollo de intereses El Proyecto APT permitió comprender con mayor profundidad áreas como arquitectura de software, integración de APIs externas, manejo de datos y seguridad. A medida que avanzó el desarrollo, el interés del equipo por la creación de plataformas complejas, automatización y desarrollo full-stack se fortaleció. Además, el uso de tecnologías modernas (Next.js, Supabase, IA, bots) permitió identificar nuevas áreas de interés, especialmente en el ámbito de soluciones inteligentes, comunicación automatizada y experiencia de usuario. Proyecciones laborales Tras completar el proyecto, se refuerzan los intereses en áreas como: - Desarrollo web full-stack. - Integración de servicios externos y microservicios. - Seguridad de aplicaciones web y modelamiento de datos. - Ingeniería de software enfocada en experiencia de usuario. - Desarrollo de soluciones con IA y automatización. Profesionalmente, se proyecta continuar desarrollando aplicaciones web avanzadas, participar en equipos ágiles reales y profundizar en tecnologías cloud, APIs modernas e inteligencia artificial aplicada. |