# INFORME DE RETROSPECTIVAS — PROYECTO VECINDAPP (ACTUALIZADO)

Proyecto: VecindApp – Plataforma de Gestión Vecinal

Estado: Proyecto completado – MVP 100% funcional

Fecha de cierre: 25 de noviembre de 2025

Metodología: Scrum – 4 Sprints

Equipo: Product Owner, Scrum Master, Development Team

Tecnologías: Next.js 14, Supabase, Leaflet, Cloudflare Turnstile, SendGrid, Telegram Bot API, WhatsApp Cloud API, OpenAI, jsPDF, Storage, RLS

# RETROSPECTIVA SPRINT 1

### Objetivos principales

- Definir alcance, épicas y estructura inicial del proyecto.

- Configurar Supabase (BD, Auth, Storage, RLS inicial).

- Implementar el registro de vecinos con validación de RUT, Turnstile y comprobante.

- Construir el inicio de sesión y middleware básico por rol.

- Definir estructura del App Router en Next.js 14.

### Logros alcanzados

- Registro funcional con validaciones completas.

- Inicio de sesión estable con Supabase Auth.

- Estructura inicial de base de datos implementada (usuarios, solicitudes, certificados).

- Rutas protegidas según rol, estados de usuario (pendiente, activo, rechazado).

- Integración exitosa de Turnstile para seguridad anti-bots.

### Problemas detectados y solución

| Problema | Solución |
| --- | --- |
| Complejidad para definir roles y flujos post-registro | Se estableció modelo final: pendiente_aprobación → aprobado por Secretaría → activo |
| Validaciones insuficientes en formularios | Se estandarizó esquema de validaciones y mensajes de error |
| Dificultad al configurar RLS inicial | Se documentaron reglas, tables y policies para evitar confusión |

# RETROSPECTIVA SPRINT 2

### Objetivos principales

- Implementar módulo de certificados PDF (residencia y antigüedad).

- Integrar SendGrid para notificaciones transaccionales.

- Implementar flujo completo de aprobación de vecinos.

- Crear módulo inicial de noticias e interfaz de Secretaría.

### Logros alcanzados

- Certificados PDF generados con plantilla institucional y folio.

- Notificaciones automáticas por correo (registro, aprobación, certificados).

- Aprobación/rechazo de vecinos completamente operativa.

- Primer avance del módulo de noticias con editor Quill y subida de imágenes.

### Problemas detectados y solución

| Problema | Solución |
| --- | --- |
| Errores de maquetado PDF (alineaciones/títulos) | Ajuste de plantillas y pruebas en jsPDF + AutoTable |
| Configuración incorrecta de SendGrid | Se regeneraron claves API y se configuró dominio |
| Upload de imágenes sin optimización | Se integró browser-image-compression para reducir tamaño antes del upload |

# RETROSPECTIVA SPRINT 3

### Objetivos principales

- Desarrollar solicitudes de certificados para vecinos.

- Implementar gestión de solicitudes para Secretaría.

- Implementar actividades comunitarias, inscripciones y cupos.

- Implementar proyectos vecinales, adjuntos y evaluaciones.

- Integrar mapa comunitario con geocodificación automática.

### Logros alcanzados

- “Mis solicitudes” y “Nueva solicitud” completamente operativas.

- Secretaría puede aprobar, rechazar y agregar observaciones.

- Actividades con cupos, inscripciones, estados y vista de historial.

- Proyectos con adjuntos, evaluación y seguimiento completo.

- Mapa comunitario con Leaflet + clustering + Nominatim.

- Sistema establece estados estándar para solicitudes y proyectos.

### Problemas detectados y solución

| Problema | Solución |
| --- | --- |
| Errores al geocodificar direcciones incompletas | Se validó la dirección antes de enviar al API |
| Adjuntos demasiado pesados | Se implementó validación de tamaño y tipo |
| Rendimiento bajo en clustering | Se ajustó configuración react-leaflet-cluster |
| Inconsistencias visuales entre módulos | Se aplicó un set de componentes unificados (cards, tablas, botones) |

# RETROSPECTIVA SPRINT 4

### Objetivos principales

- Implementar reservas de espacios comunitarios.

- Finalizar módulos de avisos y noticias.

- Integrar sistemas de notificaciones multicanal (Email, Telegram, WhatsApp).

- Implementar chatbot de ayuda con IA (OpenAI).

- Completar panel de Secretaría y panel Administrador.

### Logros alcanzados

- Reservas totalmente funcionales con bloques horarios.

- Avisos y noticias completados con editor, imágenes y estados.

- Integración completa de notificaciones automáticas (correo + bots).

- Chatbot IA operativo dentro de la plataforma con restricciones por rol.

- Panel Secretaría consolidado con gestión unificada de trámites.

- Panel Administrador con logs, estadísticas y gestión de roles.

- Seguridad reforzada mediante RLS, middleware y cierre de sesión seguro.

### Problemas detectados y solución

| Problema | Solución |
| --- | --- |
| WhatsApp Cloud API presentó validaciones de número de prueba | Se ajustó el flujo para modo sandbox y se reprogramaron endpoints |
| El chatbot entregaba respuestas fuera de contexto | Se refinó el prompt del sistema y se limitaron capacidades |
| Estadísticas lentas por consultas pesadas | Se optimizaron consultas y se aplicó paginación |
| UX de reservas poco clara | Se reorganizó formulario y pasos del flujo |

# RETROSPECTIVA FINAL DEL PROYECTO

### Resumen general

El proyecto VecindApp v1.0.0 cumplió completamente su alcance:

### Se completaron los principales módulos:

- Registro y validación de vecinos con Turnstile y comprobante

- Autenticación por roles y middleware seguro

- Certificados digitales PDF con validez oficial

- Solicitudes, seguimiento y gestión completa

- Actividades e inscripciones

- Proyectos con adjuntos y evaluaciones

- Reservas de espacios comunitarios

- Noticias, avisos y comunicados

- Mapa comunitario con clustering

- Notificaciones multicanal (Email + Telegram + WhatsApp)

- Chatbot IA integrado

- Panel Secretaría + Panel Administrador

- Seguridad avanzada (RLS, logs, permisos)

Todo el sistema fue probado, documentado y desplegado en Vercel, funcionando correctamente y sin bugs críticos.

## Funcionalidades fuera de alcance

### Módulo de denuncias vecinales

Tal como se justificó en comisiones técnicas:

- No está permitido legalmente que juntas de vecinos reciban denuncias formales.

- Función recae en Carabineros, Seguridad Municipal, Dirección de Operaciones o DIDECO.

- Implementarlo podría generar responsabilidades indebidas.

Se deja como “trabajo futuro opcional no legalmente vinculante”.

### Módulo de firma digital electrónica avanzada (FEA)

La implementación de una firma digital válida legalmente en Chile no fue incluida dentro del alcance del proyecto, debido a que involucra requisitos técnicos, legales y administrativos que exceden el marco académico y operativo de una Junta de Vecinos.

## Motivos por los cuales está fuera de alcance

### Implicancias legales — Ley 19.799 (Firma Electrónica en Chile)

Para que una firma digital sea legalmente válida, debe cumplir la Ley 19.799 y sus normativas complementarias, que establecen que:

- Solo prestadores acreditados por el Ministerio de Economía pueden emitir certificados de firma digital avanzada.

- La organización debe contar con identidad jurídica, representante legal acreditado, y trámites formales ante un proveedor autorizado (E-CERT, Acepta, IDok, E-Sign, etc.).

- La firma debe incorporar un Certificado Digital único e intransferible, emitido por un prestador acreditado.

- Todo el proceso debe realizarse siguiendo protocolos de seguridad, sellado de tiempo, criptografía y auditoría certificable.

Una Junta de Vecinos, como organización comunitaria territorial, no está habilitada ni cuenta con estas acreditaciones, por lo que no puede implantar una FEA institucional sin un proceso legal y administrativo previo.

### Costos y requisitos técnicos elevados

Para integrar un sistema de firma digital avanzada se requiere:

- Contratar un proveedor de certificación digital (costos por usuario y por firma).

- Integrar APIs complejas con certificados digitales, tokens y verificadores.

- Implementar seguridad criptográfica (RSA/ECDSA, claves privadas, HSM).

- Mantener servidores con estándares de auditoría y trazabilidad.

Estos elementos exceden la infraestructura de un proyecto académico y de una Junta de Vecinos típica.

### Riesgo operativo y legal

Una firma digital “simulada” (por ejemplo, un canvas o imagen de firma) no tiene validez legal y podría:

- Generar conflictos administrativos.

- Validar documentos no autorizados.

- Crear falsos positivos de autenticidad.

- Exponer responsabilidades legales a la directiva.

Por esta razón, un módulo de “firma digital simulada” se considera peligroso y no adecuado para la Junta.

## Conclusión de la exclusión

La Firma Electrónica Avanzada solo puede implementarse cuando:

- La Junta de Vecinos se formalice con un proveedor acreditado.

- Se contrate un certificado digital para cada firmante autorizado.

- Se integre la API del prestador acreditado.

- Se cumplan protocolos legales y técnicos de la Ley 19.799.

Hasta entonces, esta funcionalidad queda fuera del alcance de la versión 1.0.0 de VecindApp.

# CONCLUSIÓN

El equipo logró entregar un producto completo, estable, escalable y técnicamente sólido, cumpliendo:

- El Product Backlog final

- Los requisitos académicos del Capstone

- La metodología Scrum

- La integración de tecnologías modernas

- La documentación técnica requerida

VecindApp queda aprobado en versión v1.0.0, totalmente funcional.