CONTROL DE RIESGOS — PROYECTO VECINDAPP (ACTUALIZADO)

Proyecto: VecindApp – Plataforma de Gestión Vecinal

Fecha de cierre: 25 de noviembre de 2025

Versión: v1.0.0

Metodología: Scrum

# OBJETIVO DEL DOCUMENTO

El presente documento tiene como objetivo identificar, evaluar y documentar los riesgos técnicos, legales, operativos y organizacionales que pudieron afectar el desarrollo del proyecto VecindApp.
 Incluye:

- El análisis actualizado de riesgos reales ocurridos durante los sprints.

- Las medidas de mitigación adoptadas.

- El estado final de cada riesgo.

- Riesgos residuales que deben ser considerados en versiones futuras.

- Riesgos técnicos emergentes derivados de integraciones externas y funciones avanzadas.

# MATRIZ DE RIESGOS (ACTUALIZADA)

La siguiente matriz refleja todos los riesgos reales, incluidos los nuevos módulos introducidos en el proyecto final (mapa, reservas, IA, bots, notificaciones multicanal, certificados avanzados, RLS, etc.).

# TABLA DE RIESGOS

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación Realizada | Estado Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Cambios de requerimientos durante los sprints | Media | Media | Revisión constante del backlog y reuniones con profesor guía | Controlado |
| R2 | Sobrecarga de trabajo del equipo por carga académica externa | Media | Media | Distribución clara en Trello y reuniones cortas | Controlado |
| R3 | Fallas en integración con Supabase (Auth, RLS, tablas, Storage) | Media | Alta | Revisión de RLS, ajustes de policies y validación en tiempo real | Mitigado |
| R4 | Fallas en el envío de correos (SendGrid) | Media | Media | Regeneración de API Key, configuración DMARC y testing | Mitigado |
| R5 | Problemas de UX/UI en formularios complejos (registro, reservas, proyectos) | Media | Media | Rediseño de flujos y mejoras de interfaz | Controlado |
| R6 | Dependencia de servicios gratuitos (Supabase, Vercel, SendGrid, Telegram, WhatsApp) | Alta | Media | Monitoreo de límites, documentación como riesgo residual | Riesgo Residual |
| R7 | Pérdida de datos en BD | Baja | Alta | Backups automáticos y exportaciones manuales | Controlado |
| R8 | Caída del hosting Vercel durante pruebas | Baja | Media | Monitoreo, logs y pruebas escalonadas | Controlado |
| R9 | Retrasos por disponibilidad de integrantes | Media | Media | Planificación anticipada y avances semanales | Controlado |
| R10 | Falta de experiencia con Next.js / Supabase | Media | Media | Estudio de documentación oficial y soporte entre compañeros | Mitigado |
| R11 | Fallas en geocodificación (Nominatim) | Media | Media | Validación de direcciones y manejo de errores por API | Controlado |
| R12 | Bajo rendimiento del mapa y clustering | Media | Media | Optimización de clustering, carga diferida y depuración | Mitigado |
| R13 | Problemas con adjuntos pesados (proyectos/actividades) | Media | Media | Validación de tamaño, tipo y compresión | Controlado |
| R14 | Errores en notificaciones multicanal (WhatsApp/Telegram) | Media | Alta | Adecuación a modo sandbox y pruebas controladas | Mitigado |
| R15 | Falsos positivos en Turnstile o fallas del CAPTCHA | Baja | Media | Reintentos, logs y fallback de validación | Controlado |
| R16 | API externa (OpenAI) fuera de servicio o sin crédito | Baja | Media | Manejo de error seguro y fallback UI | Controlado |
| R17 | Riesgos legales: Denuncias vecinales (fuera de alcance) | Media | Alta | Excluir módulo y explicar alcance legal | Controlado |
| R18 | Riesgos legales: Firma Digital Avanzada (FEA) | Alta | Alta | Exclusión del alcance por requerir proveedor acreditado (Ley 19.799) | Controlado |
| R19 | Exposición de datos sensibles sin RLS | Baja | Alta | Implementación de RLS completo en todas las tablas | Controlado |
| R20 | Logs insuficientes para auditoría | Media | Media | Implementación de logs por tabla y panel administrador | Controlado |

# DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS DETECTADOS

### R3 – Integración Supabase (Auth, RLS, BD)

Problemas detectados:

- Policies complejas

- RLS bloqueando flujos enteros

- Roles incorrectos
 Solución:

  - Reescritura de policies por tabla

  - Pruebas inmediatas tras cada cambio

  - Documentación para evitar errores futuros

### R12 – Mapa comunitario (Leaflet + Geocodificación)

Problemas detectados:

- Errores en direcciones no válidas

- Carga lenta con muchos marcadores
 Solución:

  - Validación previa a geocodificar

  - Optimización de clustering y paginación

### R14 – Notificaciones multicanal (Email, Telegram, WhatsApp)

Problemas detectados:

- Limitaciones del modo sandbox

- Webhooks y tokens inestables
 Solución:

  - Pruebas controladas

  - Ajuste a políticas de Meta

  - Manejo de errores centralizado

### R17 – Denuncias vecinales: riesgo legal

- Función incompatible con facultades de una Junta de Vecinos

- Se excluyó del MVP

### R18 – Firma Digital Electrónica Avanzada (FEA)

La FEA requiere:

- Proveedor acreditado por Ley 19.799

- Certificados digitales por usuario

- Integración de infraestructura criptográfica
 Dado que la Junta no posee estos elementos, se excluye del alcance y se considera riesgo legal.

# CONCLUSIONES

- Todos los riesgos importantes fueron controlados o mitigados.

- No se materializó ningún riesgo crítico que afectara la entrega del MVP.

- La plataforma está estable, funcionando y bien documentada.

- El único riesgo activo (residual) es la dependencia de servicios gratuitos.

- Se recomienda para versiones futuras:

  - Migración a planes pagos

  - Contratar proveedor de firma digital

  - Considerar hosting dedicado para alta concurrencia

El control de riesgos fue adecuado y permitió completar el proyecto dentro del plazo planificado.